Вопрос № 3

О ходе реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог и ремонт дорог городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2018 годы» муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Городское хозяйство» на 2017-2022 годы»

В 2017 году на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» в рамках реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог и ремонт дорог городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2018 годы» муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Городское хозяйство» на 2017-2022 годы», в рамках ремонта улично-дорожной сети с полной заменой асфальтобетонного покрытия завершены работы на следующих улицах:

- проезжая часть перекрестка улицы Репина и улицы Соловьева.

Площадь ремонта а/б покрытия проезжей части – 985 м2.

Стоимость объекта – 1 904 634 руб.

- ул. Баумана, ул. Волкова, ул. К. Либкнехта, ул. Советская.

Площадь ремонта а/б покрытия проезжей части – 6563 м2.

Стоимость объекта – 4 459 231 руб.

- ул. Дружбы на участке от ул. Машиностроителей до                       ул. Анциферова.

Площадь ремонта а/б покрытия проезжей части – 9433 м2.

Стоимость объекта – 15 869 568 руб.

- Сернурский тракт (на участке от АЗС до ул. К. Либкнехта).

Площадь ремонта а/б покрытия проезжей части – 7420 м2.

Стоимость объекта – 9 006 748 руб.

- ул. Крылова (от поворота на ул. Большое Чигашево до дома №53А по улице Крылова).

Площадь ремонта а/б покрытия проезжей части – 5000 м2.

Стоимость объекта – 2 800 000 руб.

- пер. Голикова на участке от ул. К. Цеткин до ул. Луначарского и  ул. К. Цеткин на участке от детского сада № 66 до пер. Голикова.

Площадь ремонта а/б покрытия проезжей части – 1551 м2.

Стоимость объекта 1 484 737 руб.

- Строительство автомобильных дорог для освоения земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства для многодетных семей в д. Апшакбеляк (1 очередь строительства).

Площадь ремонта а/б покрытия проезжей части – 12 960 м2.

Стоимость объекта – 19 260 204 руб.

Остальные участки автомобильных дорог ремонтировались в рамках содержания улично-дорожной сети в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с МУП «Город» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, искусственных и защитных сооружений на них в городском округе «Город Йошкар-Ола» в 2017 году (стоимость контрактов 210,195 млн. рублей). В весенне-осенний период 2017 года в рамках текущего ремонта проведены работы на 372 участках автомобильных дорог города. Объем выполненных ремонтных работ литым асфальтом составляет 131,788 тыс. м2, пневмонабрызгом 1,903 тыс. м2, горячей асфальтобетонной смесью – 54,196 тыс. м2.

На 2018 год запланированы следующие объекты:

- Строительство автомобильных дорог для освоения земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства для многодетных семей в д. Апшакбеляк (1 очередь строительства, улица 7, линия 1,4,9,10);

- Строительство ул. Ключевая в д. Савино;

- Ремонт проезжей части ул. Крылова на участке от перекрестка с                           ул. Б. Чигашево до границы городского округа «Город Йошкар-Ола»;

- Проезд к территории детского сада, расположенного по адресу: РМЭ,       г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, д.27 а.